# 采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经比选小组评审认可。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：(1)合同签订后，一阶段完成以下模块功能(包括学业预警、 跨专业选修课程资源库、项目式课程资源库、微专业、排课管理优化开发、成绩 更正优化开发、借教室优化开发、双创工作量优化开发模块)并验收后，采购人向成交人支付合同金额的50%; (2)系统全部功能验收完成后，采购人向成交人一次性支付剩余合同款。 供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与比选文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致比选无效。 |
| 2 | 服务地点 | 合肥工业大学 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订之日起150天内完成项目验收交付 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 软件和信息技术服务业 |

二、项目概况

我校现有教学信息管理系统于2017年建成并投入使用，经历多期的系统建设能基本满足此前教育教学管理需求。当前师生对教学信息管理系统已经有了较高的熟悉程度，基础业务数据也实现了全面贯通。随着信息化建设的发展和学校  教学改革的逐步深入，我校培养的理念和需求在不断丰富与更新，随之而来对于教务工作的开展也需要与最新的政策理念接轨，教务管理人员、教师及学生对教  学相关工作和教学数据等提出了更高的信息化需求，需要在学校现有教学信息管理系统基础上扩充新的系统功能以及对现有模块功能进行优化开发来满足教育  教学信息化新要求，通过对学业预警、电子学籍卡、毕业审核学分替代、交换生学分认定、跨专业选修课程资源、项目式课程资源库、微专业、教师发展管理模块的功能新增以及对课程、教学任务、排课、选课、考试、成绩更正、毕业、学籍、借教室、实验房间统计、实验课程、推免、质量管理、双创工作、竞赛管理等模块功能的优化开发，从而形成一个更好的推进教务教学管理工作的规范化、精细化的更贴合我校业务的教学信息管理系统，提供高质高效的信息化技术支撑，实现我校教学质量以及教学改革持续推进，为一流专业建设、 一流人才培养提供有力保障。

三、服务需求

说明：指标按重要性分为“■”、 “●”、“▲”和一般无标示指标。“■” 代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“●”代表演示指标项；▲代表重要指标，不满足将导致被扣分；无标识则表示一般指标项，不满足将导致被扣分。

| 序号 | 功能模块 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学业预警 | 系统需实现对在学习过程中不及格学分达到一定条件的学生予以学业警示。每学期开学补考后学业预警结果同步推送至学生、学院。 (一)●预警类型（提供视频演示） 1.需实现自定义维护预警类型，包括：学习警示、继续警示、解除警示、退学、留级、免于处理； 2.需实现对每种预警类型设置预警状态功能，预警状态有预警、取消预警； 3.需实现对每种预警类型设置优先级功能，若学生满足多种预警类型条件，则按优先级最高的进行预警。 (二)●预警规则设置（提供视频演示） 1.需实现按预警类型设置预警规则功能，预警规则由多个条件或子条件组成，满足其中任意一个条件或全部子条件即达到预警要求； 2.需实现维护预警条件的功能，预警条件由预警检查器实现，预警检查器有：学分检查器、门数检查器、GPA检查器、预警次数检查器。 (三)▲预警管理(提供功能页面截图) 1.需实现预警统计、修改预警类型的功能； 2.需实现预警通知书模板配置、打印预警通知书的功能； 3.需实现新建、删除、打印、查看、发布、取消发布、归档、取消归档学生预警的功能； 4.需实现预警结果导出、预警明细导出的功能。 |
| 2 | 电子学籍卡 | 1. 目前纸质学籍卡归档费时费力且上面照片容易丢失，升级成电子学籍卡后可在学生毕业后直接系统导出打印移交档案馆。 2.系统需实现按照学校模板生成学籍卡。 3.需实现学籍信息采集功能。 |
| 3 | 毕业审核学分替代(课程替代) | 1.当前系统中毕业审核在存在学籍异动的学生，需要手动导出该生的课程修读情况，将计划外课程一个一个比对替代培养方案中课程，耗时耗力。升级后，学生提交课程替代申请，所在学院审核同意，开课学院(部门)审核同意后，毕业审核模块显示该生替代后的课程，毕业审核短缺学分一目了然。 2. ●需实现毕业审核学分替代/课程替代全过程在线管理，在后续学生的培养方案完成情况检查中，可以根据学生课程替代信息进行检查，若替代课程修读通过，被替代课程算通过。（提供视频演示） |
| 4 | ●交换生学 分认定 | 1.需实现自定义配置交换生学分认定审核流程，默认流程为学生申请→>院系审核→>教务处审核。（提供视频演示） 2.需实现交换生学分认定申请及审核全流程在线管理，交换生回校后，在系统中填写学分认定表，并将成绩单等附件上传，学院审核、认定，教务处审核登记。（提供视频演示） |
| 5 | 跨专业选修课程资源库 | 1.建立跨专业选修课程资源库，实现动态更新跨专业选课课程信息的功能。 2.实现新增、删除、课程简介更新等跨专业选修课程信息的功能。 |
| 6 | 项目式课程资源库 | 1.建立项目式课程资源库，实现动态更新项目式课程信息的功能。 2.实现新增、删除、导入、导出项目式课程信息的功能。 |
| 7 | 微专业 | 1.实现微专业相关模块在线管理，包括微专业课程资源库、微专业培养方案编制、教学任务填报、排课、选课、排考、成绩录入、成绩单管理等。 2.实现自定义配置微专业报名审核流程，默认流程为学生申请→>院系审核->教务处审核。 3. ●实现微专业在线报名及审核全流程管理，包括学校设置微专业报名条件及开放时间开关，学生可在开放时间范围内进行在线报名，并由管理员依次进行审核。（提供视频演示） 4.实现管理员维护管理微专业学生名单的功能。 5.建立微专业课程资源库，实现微专业课程信息在线管理。 6.▲建立微专业培养方案管理，实现微专业培养方案在线编制审核功能(提供功能页面截图)。 7.微专业教学任务管理，实现在线填报微专业教学任务信息的功能。 8.建立微专业排课、选课、排考管理，实现在线进行微专业排课、选课、排考功能。 9.建立微专业成绩录入管理，实现微专业课程成绩在线录入、发布功能。 10.建立微专业成绩管理，实现学生在线查看微专业成绩。 |
| 8 | 教师发展管理 | 1.需实现在线登记管理教师教学竞赛获奖信息。 2.学校能够及时填报统计各级各类教师教学竞赛获奖情况，学院能及时填报统计本学院教师教学竞赛获奖具体情况。 3.学校可导出全校教师教学竞赛获奖表格，学院可导出本学院教师竞赛获奖表格。 |
| 9 | 课程管理优化开发 | 1.课程大纲模块功能优化完善： 1)在大纲管理、大纲审核、大纲申请管理界面增加“课程性质”、“课程种类”、“开课单位”、“开课专业”、“课程负责人”等筛选按钮，同时增加批量导出按钮。 2)增加大纲填写统计功能，根据合肥工业大学本科人才培养方案（2023版）里的课程信息统计已经填写的大纲和未填写的大纲，及以上信息的导出功能。 3)实现按大纲模块导出所需内容的功能(如课程简介)。 2.大纲填报增加专业维度 1)实现新增课程审核流程中，允许课程条目被驳回后可以在原条目基础信息上修改再提交的功能。 3.两校区课程信息资源互通，两校区均能查看课程库里所有课程。 |
| 10 | 教学任务优化开发 | 1.优化教学任务填报功能，填报教学任务上课周次时需支持手工输入周次范围例如如1-8周、1-16周，需支持分段式选择功能。 2.对大学物理实验、大学英语等模块课，要求实现批量更换授课老师功能。 3.优化教学任务中选课条件组功能，增加一个更新功能，点击后，所有教学任务下的选课条件组中的班级人数，能根据学籍数据更新教学任务中的学生人数。 4.优化开课计划填报功能，增加复制功能，实现将某个学期下的某个计划批量复制到目标学期的功能，以减轻开课计划填报工作量。 5.▲实现每学期执行教学计划审核流程中，允许教学计划被驳回后可以在原条目基础信息上修改再提交的功能。(提供功能页面截图)。 |
| 11 | 排课管理优化开发 | 1.排课冲突显示界面优化，现有系统排课冲突数据显示过于冗长。 2.课时统计优化，针对多教师授课的教学任务需实现按照授课教师显示查看课时分布，方便后续统计。 |
| 12 | 选课管理优化开发 | 1.对于不同批次的选课界面，只能看到在该批次内的课程选课结果，非该批次内的课程不能在此看到。另外再添加一个界面，在此界面内则可以查看到本轮选课的所有选课结果。 2.在学生选课界面，每次选课前，系统弹出学生未通过课程的列表的弹窗，提示学生选课时注 意未通过课程记录，由学生确认后，方可进入正式选课界面。 |
| 13 | 考试管理优化开发 | 1.需实现在一个界面里进行场次及考场安排，安排一门课程场次的时候可以同时进行考场安排，以提高排考效率。 2.需提供排考提醒功能，提醒未在规定时间内安排考试的老师进行考试的安排，以及试卷送印工作。 3.排考界面安排考场时需实现按照教学班排序或者任课教师排序的两种排序规则。 4.考生名单管理界面增加创新时间信息维护，为特殊原因加课学生提供参考。 5.“发布场次安排”和“发布考场安排”添加“发布时间”列，为考生提供参考。 6.应考学生名单优化：学院能查询并导出数据权限下每场考试的学生名单，便于学院提前安排考场，便于检查以及通知任课老师和学生等后续工作。 7.简化学院排考多教学班的步骤，系统需实现学院申请考试时，支持按照课程代码安排时间，教学班号安排考场。 8.将现有补考功能单独列出，增加学院补考安排功能，学院可根据自身意愿选择课程考试自行安排，并且可避免学生上课以及教室方面的冲突。 |
| 14 | 成绩更正优化开发 | 1.▲系统需实现成绩更正申请和审核全流程管理功能(提供功能页面截图)。 2.授课教师可在权限范围内提交成绩更正申请。 3.需实现管理员查看审核成绩更正申请的功能，审核通过后更新学生成绩数据。 4.需实现批量更改成绩的功能。 |
| 15 | 毕业管理优化开发 | 1. 目前培养方案完成情况表无法快速查询所有学生“四史”课程、公共艺术课程、跨专业选修课修读情况，只能就一个学生单独查询。升级后， 院校两级可在培养方案完成情况表中查询所有学生修读完成情况。 2.培养方案完成情况检查增加分成5块，通识必修、通识选修、专业必修、专业选修、公共基础导出培养方案完成情况信息。 3.实现导出各类毕业数据的功能。 |
| 16 | 学籍管理优化开发 | 1.学籍异动通知书打印：需实现学籍异动通知书打印功能，生成学籍异动生效后可直接打印学生的异动通知书。 2.▲转专业批量学籍异动：目前批量导入后， 学生培养方案没有改变。升级后转专业学籍异动 导入系统后，系统需自动调整学生的培养方案绑定(提供功能页面截图)。 |
| 17 | 借教室优化开发 | 1.借教室审批界面，合肥和宣城校区的借用申请需要分开管理，相互独立。 2.优化代理借教室功能，需实现扩大管理员权限的重复次数，重复次数需更改为不少于20*7次。 |
| 18 | 实验房间统计优化开发 | 实现实验房间的用房统计功能，需包括以下内容 ： 1.需实现统计房间开课的课程数、门次数、每门课程的人数。 2.需支持根据课程性质，能够对平台课、专业课进行统计。 3.需按照学校规定计算公式，自动计算每间实验室承担教学任务量。 |
| 19 | 实验课程优化开发 | 1.优化实验排课系统。 2.开通实验员课表预览及课表查询功能。 3.新增实验排课明细导出功能。 4.新增实验课表14节。 5.新增实验课程调停课管理功能。 |
| 20 | 推免系统优化开发 | 1.实现推免生基本信息填报、学院推荐线上管理功能。 2.需实现管理员设置推免基本信息，包括推荐名额及表单等，并设置推荐审核流程。 3.学生可根据表单模板要求在线填写推免申请信息，生成申请表。 4.学生可在线填写提交推免加分内容、分值， 由学院进行审核，其中对于认定值与学生申请值不一致情况，学院可填写认定值审核通过。 5.需实现学院填写平均学业成绩的功能。 6.根据审核结果生成学院推荐推免名单，生成推免表单导出，并需支持在线上传签章版pdf, 后续有学校标定是否完成校级推荐。 |
| 21 | 质量管理优化开发 | 1.为减轻年底工作量统计的压力，系统需实现按学期统计分配本科教学工作量的功能。 2.需实现多维度的展示工作量的数据变化，便于学院及时监测数据，合理安排教学，包括近三年各学院工作量变化等。 3.以工大实际情况以及和各个部门的信息对接完善现在的评价模块，实现督导评价、学生评价、同行评价、领导评价、专家评价在线管理，并通过类似微信、站内信等方式提醒老师及时查看。 4.实现试卷抽查在线管理，每学期对上一学期的教学任务里每学院抽两到三份试卷，对于每学期的试卷，可通过设置相关条件，分配给督导专家查阅评价，实现系统线上试卷抽检功能。 5.需实现过程评价在线管理，任课老师可按照教学改进需求发起评价，同时应支持推送到学生微信端，学生填写后系统可生成相关分析报告：该报告可作为任课老师适时调整教学的依据。 6.需实现评价数据报告，通过和各个部门的信息对接，可在系统中对各类型的评价以学期生成一份总体报告。 |
| 22 | 双创工作量优化开发 | 1.支持学校管理员回退已分配工作量的大创和竞赛项目 2.“双创工作量申报管理”模块中“自动提交”功能，需勾选相应项目后再提交。 |
| 23 | 竞赛管理优化开发 | 1.支持体育部教师指导的赛事录入系统，并同步到一表通。 2.系统需实现对字段完全一样的同一年度不同学期、不同校区科技竞赛成果进行校验，对于重复申报的成果需给出提示信息，避免重复申报。 3.“竞赛获奖管理”模块中，支持学院管理员导出本学院学生参赛获奖情况数据。 4.“竞赛获奖管理”模块中，导出《学生获省部级及以上竞赛奖励情况》表格中，新增一列“竞赛类别”。 |
| 24 | 其它开发 | 1.针对现有系统新旧工号合并问题，对系统内教师新旧账号集中核对后，统一将旧账号下的所有数据，迁移至新账号下。 |

3.技术要求

#### (1)平台、架构、交互、数据库等总体要求：

1)平台、架构、交互要求：系统用户端和管理端均采用完全的B/S架构，无需安装专用客户端。系统应具备良好的浏览器兼容性和多端适应性：管理员、教师、学生都能在主流浏览器下进行系统所有的功能操作；应采用响应式设计，确保在不同终端设备的浏览器上均能提供一致、流畅的访问体验。

2)数据库要求：

a)数据存储应采用行业主流、可被广泛支持的数据库产品；

b)系统应支持分布式缓存/内存级缓存方案以提升性能与并发处理能力，所选缓存解决方案须具备高可用、失效一致性与容量扩展能力；

c)所有数据访问应遵循安全开发规范，防范常见注入类攻击；

d)数据管理应包含完整的备份、复制、归档与恢复策略，并支持审计与脱敏等合规要求。

3)系统应支持校园网、互联网网络环境，服务器端程序应能跨平台使用，应支持 Linux 、Unix系统，所有数据都能通过网络进行传递，充分实现教学资源 的数字化、信息化和网络共享。

(2)服务端、升级等兼容性要求：

1)服务端要求：系统须全面兼容主流浏览器(如 Chrome 、Edge 、Firefox 、 Safari), 并确保在不同版本及终端设备上表现一致。界面设计应直观简洁、美观大方，确保用户无需复杂学习即可轻松掌握全部操作。

2)系统的底层应支持各个层次的多种协议，应支持与业务系统的互通、互联，应用系统采用标准的数据交换方式，保证数据共享。优良的体系结构设计，对于系统是否能够适应将来新业务的发展至关重要。系统应采用J2EE 规范，遵循 SOA 标准，采用JAVA 语言编写，具有良好的开放性，应支持跨平台、跨数据库、跨中间件、兼容各种应用软件的特性。

##### (3)运行、并发数、响应时间等性能要求：

系统支持满足6万以上用户在线，在3万以上用户并发下正常选课操作，响应时间小于1秒；支持各个功能模块的查询，在百万级数据量下，单记录本地查询操作的平均响应时间小于1秒。

(4)接口、统一身份认证对接、数据对接、消息对接等扩展性要求：

■为了保证现有系统的安全性、稳定性和用户的正常使用不受影响，本次建设要求基于现有运行教学信息管理系统上进行功能模块的定制化开发及优化。供应商需保证现有系统数据备份与系统对接迁移的及时性及准确性，由此产生与现有教学信息管理系统的对接迁移费用由成交人承担(供应商需提供承诺函)。

成交人项目实施人员需配合做好学校智慧校园集成相关工作(同现有教学信 息管理系统保持一致与学校统一身份认证、门户、数据中心等平台集成对接), 同时配合对教务系统进行相关数据安全治理工作及系统安全集成服务，保障数据 治理及系统集成的安全性。

##### (5)技术文档、实施文档等文档要求：

为了保证项目顺利验收，同时为了保证学校后续对项目的可持续性运行维护和扩展，在验收过程中，成交人需向学校提交所有相关技术资料和管理资料。项目验收过程中移交资料主要包括：系统部署手册(项目平台环境配置说明书)、数据库说明书、数据结构文档、数据字典、业务需求采集与分析文档、需求说明书、系统功能与性能测试报告、用户培训材料、系统维护手册、系统集成接口说明书、项目实施计划书。

##### (6)软件、数据等安全性要求：

1)系统的开发设计需要考虑信息资源的充分共享和信息的保护与隔离。分别针对不同的应用、不同的网络通信环境和不同的存储设备，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制以确保系统的安全性。措施如：应用安全、数据安全、容灾备份、管理安全、密码策略。

2)系统有整体的用户/权限管理体系，可统一进行用户/权限的管理，同时应支持二级权限分配模式，二级管理员可以在已分配的权限范围内进行权限的二次分配。

3)系统提供用户认证、数据传输、数据存储的安全手段接口，可在各个环节提供对第三方安全认证系统的应支持。

4)提供查看系统操作日志功能，更好的保障系统及其数据的安全性。

5)提供成绩数据安全的管理方案。系统应具备自动数据备份功能，按期定时完成数据的备份操作。

(7)维护、部署要求：

1)采用本地化部署方式，与现有教学信息管理系统部署方式保持一致；

2)免费质保期：验收合格之日起2年，本次比选报价包含质保期内的全部费用；

3)质保期内服务要求：成交人在质量保证期内应当提供以下技术支持服务：

a)电话咨询

成交人应当为用户提供技术服务电话，及时解答用户在使用中遇到的问题，并提出解决问题的方案。

b)现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人应在2小时内到达用户现场，提供上门服务，确保系统正常工作。

##### 4.质量标准

1)成交人应提供系统的有效检验文件，经采购人认可后与合同的性能指标一起作为系统验收标准。采购人对系统验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现系统达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须修改系统，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2)成交人应提供系统的验收标准和验收计划，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。

3)成交成交人将于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的设备技术资料。包括系统设计文档、系统使用手册与系统维修手册。

##### 5.项目实施要求

(1)故障处理要求：

成交人接到使用方系统出现问题的通知后立即作出响应，1小时内通过远程处理，远程不能解决的，2小时内到达现场进行处理。

(2)人员资质要求：

1)项目团队成员人数合理/分工明确/任务职责清晰。

2)项目实施人员具备信息安全专业能力，保障系统整体信息安全。

(3)培训要求：

成交人负责提供培训人员实际操作培训系统和资料。培训内容、课时安排由成交人提供，采购人有权根据成交人提供的培训内容和课时安排根据实际情况调整。

(5)知识产权要求：

供应商保证所开发的软件系统享有合法的权益，没有侵犯任何第三方的权益。供应商为甲方开发的技术成果归双方共同所有，双方负有保密义务，未经甲方同意，供应商不得将本项目涉及的一切数据及资料交予第三方。否则甲方有权立即中止履约，并追究供应商违约责任。

(6)服务违约处罚：

供应商在履行服务过程中，如遇到不能按时履约的情况，应及时以书面形式将不能按时履约的理由、延误的时间通知校方，校方接到供应商通知后，有权决定是否延长服务期限。因供应商自身原因服务期限超过合同约定服务期限的，其处罚标准为每延期一周收取合同金额的1‰,延误期总额不超过履约保证金总额。

四、报价要求

报价为完税价，含完成服务要求中的内容所需的一切可能发生的费用。供应商响应报价不得超过本项目的最高限价或单项最高限价，否则按无效响应文件处理。

五、演示要求

演示时长：每家供应商演示总时长不得超过10分钟。

演示要求：提供功能演示的须用真实系统进行演示，PPT 等非真实系统演示或演示不全不得分，演示视频需压缩为RAR格式，以附件形式上传至系统中。